## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Francisco Valdivia; Matías Soto |
| --- | --- |
| Rut | 17413224-0; 19094503-0 |
| Carrera | Analista programador computacional |
| Sede | PAO |

2. Descripción Proyecto APT

QRventory es una aplicación de software diseñada para la gestión de inventario de activos tecnológicos en entornos organizacionales. Utiliza códigos QR para la identificación y seguimiento de equipos e insumos, permitiendo a los usuarios registrar y consultar información sobre su ubicación, estado y disponibilidad en tiempo real. El objetivo principal es proporcionar una herramienta que facilite el control y la administración de los recursos tecnológicos, optimizando los procesos de inventario y reduciendo la posibilidad de errores o pérdidas

| Tema | Optimización de inventario |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Es una solución que se desempeña tanto en el ámbito web como móvil |
| Competencias o unidades de competencia | Se basa en aplicaciones tecnológicas modernas, creando una solución integral a una gestión de inventario. También, se desarrolla bajo el marco de las buenas prácticas y asegurando un producto de calidad y mantenible, reduce los errores y mejora la eficiencia de la gestión de activos tecnológicos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | Su relevancia radica en proporcionar un control preciso del inventario, minimizando pérdidas y optimizando la gestión de recursos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca optimizar la gestión de equipos tecnológicos mediante códigos QR, permitiendo su clasificación en bodega según su estado. Se desarrollará una aplicación para escanear y registrar cada equipo, asignándose automáticamente a la sección correspondiente y asegurando un control eficiente del inventario. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto se alinea con el perfil de egreso en desarrollar una solución digital para la gestión de inventario con códigos QR, optimizando procesos en una organización. Las competencias en desarrollo de software, integración de soluciones web y móviles, y gestión de bases de datos son clave para automatizar el registro y clasificación eficiente de equipos tecnológicos. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales se enfocan en el desarrollo de soluciones digitales eficientes, especialmente en la gestión de información y automatización de procesos. Refleja estos intereses al crear un sistema que optimiza la clasificación de equipos tecnológicos mediante códigos QR, aplicando desarrollo web, bases de datos y tecnologías móviles. Desarrollar este proyecto contribuirá al crecimiento profesional al fortalecer las habilidades en programación, gestión de datos y solución de problemas reales en el ámbito tecnológico. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | Las fortalezas del proyecto incluyen el compromiso obligatorio con el lenguaje y la tecnología a utilizar, lo que permitirá al equipo adquirir nuevos conocimientos y mejorar continuamente a lo largo del desarrollo. Además, esta experiencia contribuirá al fortalecimiento del trabajo en equipo y la cohesión entre sus integrantes. Por otro lado, entre las posibles debilidades se encuentra la gestión del tiempo personal de cada miembro, lo que podría afectar la distribución de tareas y el cumplimiento de plazos. Asimismo, la integración y administración de la base de datos representa un desafío, ya que no es el área de mayor dominio del equipo. A esto se suman posibles fallas técnicas imprevistas que podrían surgir en etapas avanzadas del desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El objetivo general del proyecto es crear una aplicación que gestione equipos tecnológicos mediante códigos QR, clasificándolos por su estado (en desuso, defectuoso o para reciclaje). Esto optimizará el proceso de inventario y distribución en la bodega. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Análisis de requisitos: Recopilación de datos sobre los equipos y definición de especificaciones para la aplicación. - Diseño: Planificación de la estructura de la aplicación, base de datos y clasificación de equipos mediante códigos QR. - Desarrollo: Programación de la aplicación y la base de datos, implementando funcionalidades de escaneo y clasificación. - Pruebas: Verificación del correcto funcionamiento de la aplicación a través de pruebas unitarias y de integración. - Implementación: Despliegue de la aplicación en un entorno de prueba y validación con usuarios finales. |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Utilizaremos la metodología tradicional de desarrollo de software, que incluye las siguientes etapas: - Análisis de requisitos: Recopilación de datos sobre los equipos y definición de especificaciones para la aplicación. - Diseño: Planificación de la estructura de la aplicación, base de datos y clasificación de equipos mediante códigos QR. - Desarrollo: Programación de la aplicación y la base de datos, implementando funcionalidades de escaneo y clasificación. - Pruebas: Verificación del correcto funcionamiento de la aplicación a través de pruebas unitarias y de integración. - Implementación: Despliegue de la aplicación en un entorno de prueba y validación con usuarios finales. En el trabajo grupal, cada miembro se encargará de áreas específicas: desarrollo de la app, gestión de la base de datos y pruebas/documentación, colaborando en todo el proceso.

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

En el contexto social, el uso de la aplicación reduce significativamente los tiempos de trabajo asociados a la gestión manual del inventario, disminuyendo la carga laboral y el estrés de los trabajadores. Al facilitar el registro y seguimiento de equipos de manera rápida y precisa, este contribuye a un entorno de trabajo más organizado y menos demandante. Además, su capacidad para clasificar dispositivos según su estado fomenta la reutilización y el reciclaje responsable, apoyando la sostenibilidad dentro de las organizaciones.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento detallado con los requisitos | Análisis de requisitos | Se presentarán los documentos necesarios para dar inicio al proyecto | Se realiza con el fin de respaldar la idea original del proyecto a realizar |
| imágenes | Diseño | Se presentará un diseño mockup de la aplicación en una herramienta como Figma y/o canva mostrando las principales pantallas. | Permite visualizar la estructura esperada del sistema antes de su desarrollo |
| imagen junto a videos de la aplicación funcional | Desarrollo | Se presentará una versión operativa que permita registrar, escanear y consultar equipos mediante códigos QR en un entorno simulado | Demuestra que la aplicación cumple con los requisitos planteados. |
| imagen junto a videos de la aplicación funcional | Pruebas | Se verificará que el software funcione de manera correcta | Al realizar el testeo correcto, se asegura que todo esté en orden |
| imagen junto a videos de la aplicación funcional además de una breve explicación de los creadores del proyecto | Implementación | se entrega el software empaquetado | Al hacer entrega del software, el usuario hace uso de este. |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Los requerimientos deben enfocarse en la automatización, trazabilidad y seguridad, asegurando una herramienta confiable y adaptable a las necesidades organizacionales. | Análisis de Requisitos | Reunir y documentar los requisitos del sistema, estableciendo funcionalidades clave y el alcance del proyecto. | Computadora, acceso a internet, herramientas de documentación Google Drive y GITHUB | 1 semana | Matias Soto Francisco Valdivia | Puede haber errores en los requerimientos iniciales según la retroalimentación del docente. |
| Se centra en una interfaz intuitiva y funcional. Además, la estructura visual refleja los flujos del sistema, garantizando una navegación clara, optimizando procesos y reduciendo la curva de aprendizaje del usuario final | Diseño | Crear un prototipo visual de la aplicación en herramientas como Figma o Canva mostrando imágenes del mockup | Figma, Canva | 1 semana | Matias Soto Francisco Valdivia | La retroalimentación puede requerir ajustes en el diseño, además de definir los colores y estilos del software |
| se enfoca en la implementación de tecnologías robustas y escalables que garanticen un sistema eficiente y seguro. Se siguen buenas prácticas de programación para asegurar un código mantenible, optimizado y adaptable | Desarrollo | Programar las funcionalidades esenciales como registro de equipos, generación y escaneo de códigos QR. | computador, Ionic, Visual Studio Code | 2 semanas. | Matias Soto Francisco Valdivia | Se pueden presentar problemas técnicos, por lo que es clave probar cada funcionalidad de manera individual. |
| Para un buen rendimiento se realizan testeos | Pruebas | Garantizar la calidad, seguridad y funcionalidad del sistema mediante pruebas | computador, Ionic, Visual Studio Code. navegadores web | 1 semana | Matias Soto Francisco Valdivia | pueden surgir pequeñas modificaciones para su correcto funcionamiento |
| El software está listo para ser utilizado por el usuario final sin errores y con una interfaz amigable | Implementación | Se entrega el software de manera funcional listo para ser utilizado por el cliente final | computador, Ionic, Visual Studio Code. navegadores web, usuario final | 1 semana | Matias Soto Francisco Valdivia | la aplicación ya está lista para ser utilizada |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| análisis de requisitos | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Consiste en recopilar información sobre lo que necesita el sistema, comunicarse con los usuarios para entender sus requerimientos y documentar todo de manera clara. | En esta etapa, se conversa con los usuarios para entender sus necesidades y se recopila información clave para el proyecto. Se analizan los datos obtenidos, se definen las funciones y características del sistema y se documentan los requisitos en un informe detallado. | Para esta etapa se necesitan recursos como computadoras con acceso a internet, documentos de referencia, y software para la documentación, como Microsoft Word, Google Drive y GitHub. | 4 semanas | Matias Soto Francisco Valdivia |  |  |  |
| permite probar ideas, recibir comentarios y mejorar el diseño antes de desarrollarlo | Aquí se diseña la estructura y apariencia del sistema, creando bocetos con herramientas como Figma y/o canva que servirá de guía para el desarrollo. | Se requieren herramientas de diseño como Figma, Balsamiq o canva, además de una computadora con buen rendimiento. pruebas con ellos. | 1 semanas | Matias Soto Francisco Valdivia |  |  |  |
| Es la etapa donde se programa el sistema, integrando bases de datos | En esta fase, se configura el entorno de trabajo y se programan las funciones del sistema, conectando la base de datos. | Es necesario contar con un entorno de desarrollo adecuado, incluyendo editores de código Visual Studio Code. También se necesita acceso a servidor local | 7 semanas | Matias Soto Francisco Valdivia |  |  |  |
| Para un buen rendimiento se realizan testeos | Se realizan pruebas para asegurarse de que todo funcione correctamente, corrigiendo errores y optimizando el rendimiento antes de la implementación final. | Se necesitan dispositivos móviles, escáneres QR y un entorno de pruebas que permita verificar su correcto funcionamiento. Se evaluará que la aplicación sea responsiva, intuitiva y eficiente en la gestión de inventario, asegurando una experiencia fluida para el usuario y un óptimo desempeño en distintos dispositivos. | 3 semanas |  |  |  |  |
| El software está listo para ser utilizado por el usuario final sin errores y con una interfaz amigable | Se entrega el software de manera funcional listo para ser utilizado por el cliente final | Se necesita la aplicación lista para usar, instalada en servidores o en la nube, con una base de datos funcional y una interfaz web y móvil fácil de usar. Además, debe incluir un sistema para generar y leer códigos QR |  |  |  |  |  |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) Completamente Logrado | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto. |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. Completamente Logrado | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. Logrado | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente. | Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT. | No mencionamos mis intereses profesionales. |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). | Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. Logrado | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré. | No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto. |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. Completamente Logrado | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos. |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina). Logrado | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. | Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos. | No planteamos una metodología, o bien esta no se relaciona con mi disciplina. |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. Logrado | Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades. Logrado | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems. | No identificamos los elementos solicitados. |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. Logrado | Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. Completamente Logrado | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. Logrado | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto Completamente Logrado | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados. 4 | Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales. | No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo |

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.